Приложение № 2 к постановлению Администрации Октябрьского района от 29.11.2010 № 97

### СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Содержание мероприятий |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель и участник мероприятий Программы |  | Срок исполнения |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |
| Цель I. Формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района и обеспечивающей широкие возможности для организации отдыха жителей района и туристов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание благоприятных экономических условий для развития туризма, в том числе туристской инфраструктуры и привлечения инвестиций в туристскую отрасль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Развитие инфраструктуры туризма на территории поселений района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Строительство транспортной инфраструктуры от существующей автодороги в х.Калинин (300м) | Администрация Октябрьского района |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 330,9 | 330,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 1875,0 | 1875,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Изготовление ПСД на капитальный ремонт дороги по ул.Аксайской (подъезд к Святому источнику) | Администрация Бессергеневского поселения |  |  |  | 2012 |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 500,0 |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Озеленения зоны отдыха около пруда «Байкал» (посадка 600 шт. деревьев ) | Администрация Кривянского поселения |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 1.1.4 |  | Подготовка предложений по созданию объектов туристско-рекреационных комплексов в ст. Кривянской и Мокрый Лог | Администрация Кривянского и Мокрологского поселений, Отдел КФКСиТ |  |  |  | Весь период |  |  |  |  | Финансирования не требует |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2805,9 | 2205,9 |  |  |  |  | 550,0 |  |  | 50,0 |  |
| 1.2 |  | Инвестиционные проекты в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Строительство зоны активного отдыха в х.Веселый Краснокутского поселения «Спортинг Клуб» | ИП Пелина М.В. |  |  |  | 2011-2017 |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 2000,0 |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  | 1000,0 |  |  |
| 1.2.2 |  | Строительство «Купели» рядом со Святым источником в ст.Бессергеневской | ООО «Елена-Тур» |  |  |  | Весь период |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 300,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 1.2.3 |  | Строительство гостиницы «Кава ди Пьетро» (2 очередь) | ООО «Кава ди Пьетра» |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 113600,0 |  |  | 113600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 |  | Строительство центра семейного отдыха «Калинин Град», Октябрьский район, х. Калинин | ООО «РоЛайм» |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 200000,0 |  |  | 200000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 |  | Строительство домиков для проживания в зоне отдыха «Царевка» | ООО «Сагайдак» |  |  |  | Весь период |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 900,0 |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |
| 1.2.6 |  | Благоустройство зоны отдыха «Терновый Яр» под рыбалку. (строительство рыболовецких мест) | ИП Гайворонский В.А. |  |  |  | Весь период |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 600,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317400 |  |  | 314700 |  | 1100,0 |  |  |  | 1600,0 |  |  |
| 1.3 |  | Сохранение, восстановление и рациональное использование природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | Разработка туристских экомаршрутов на территории природного заповедника «Золотые горки» | Администрация Бессергеневского поселения |  | 2011 |  |  |  | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  | Реставрация Свято-Алексеевского храма в ст.Бессергеневской, Бесергеневское поселение | Внебюджетные источники |  | 2011 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  | Реставрация Храма Успение Пресвятой Богородицы в ст. Алексеевской, Алексеевское поселение | Внебюджетные источники |  | 2013 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |
|  |  | Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |
| Задача 2. Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования позитивного имиджа Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Содействие в развитии въездного и внутреннего туризма, продвижение районного туристского продукта, международное и межрегиональное сотрудничество в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Организация и проведение туристских событийных мероприятий на территории Октябрьского района |  | Администрация Октябрьского района |  |  |  | Весь период |  | Районный бюджет |  |  | 220,0 |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  | 130,0 |  |  |
| 2.1.2. |  | Организация и проведение инфотуров на территории района |  | Администрация Октябрьского района |  |  |  | Весь период |  | Районный бюджет |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |
| 2.1.4. |  | Разработка и издание печатной рекламно-информационной продукции, разработка и изготовление презентационных материалов в электронном виде, изготовление наглядно-демонстрационных материалов, мультимедийной и сувенирной продукции, разработка туристской символики Октябрьского района. |  | Администрация Октябрьского района |  |  |  | Весь период |  | Районный бюджет |  |  | 140,0 |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |  |
| 2.1.5. |  | Размещение информации о туристских возможностях Октябрьского района на информационных терминалах, программное обеспечение и сопровождение. |  | Администрация Октябрьского района |  |  |  | Весь период |  | Районный бюджет |  |  | 40,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |
| 2.1.6. |  | Организация и проведение конгрессно-выставочных туристских мероприятий (форумов, выставок, конференций, «круглых столов», совещаний) на территории района и участие в них за ее пределами, в том числе посредством организации коллективных стендов, изготовления и демонстрации мобильных стендов |  | Администрация Октябрьского района |  |  |  | Весь период |  | Районный бюджет |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |
| 2.1.7. |  | Взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами |  | Администрация Октябрьского района |  |  |  | Весь период |  | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. |  | Оказание содействия субъектам предпринимательской деятельности, реализующим инвестиционные проекты туристско-рекреационного назначения: - в получении государственной поддержки из областного бюджета, предоставлении налоговых льгот; - во взаимодействии с банковскими структурами. |  | Администрация Октябрьского района |  |  |  | Весь период |  | Финансирования не требует |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,0 |  |  |  |  | 210,0 |  |  |  | 260,0 |  |  |
| 2.2. |  | Кадровое, методическое и нормативное обеспечение сферы туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Организация повышения квалификации руководителей и специалистов СТИ |  | Администрации Октябрьского района |  |  |  | Весь период |  |  | Районный бюджет |  | 30,0 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |
| 2.2.2. |  | Мониторинг туристских ресурсов и объектов туриндустрии района |  | Отдел КФКСиТ Администрации Октябрьского района |  |  |  | Весь период |  |  | Финансирования не требует |  | – |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  |  |
| 2.2.3. |  | Взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами по обеспечения безопасности туристов и экскурсантов на территории Октябрьского района |  | Администрации Октябрьского района, правоохранительные и контролирующие органы |  |  |  | Весь период |  |  | Финансирования не требует |  | – |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  |  |
| 2.2.4. |  | Организация работы межведомственного координационного совета по туризму Октябрьского района |  | Администрация Октябрьского района |  |  |  | Весь период |  |  | Финансирования не требует |  | – |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  |  |
| 2.2.5. |  | Разработка муниципальной долгосрочной целевой программы развития туризма на 2014-2016 годы |  | Администрация Октябрьского района |  |  |  | 2013 |  |  | Финансирования не требует |  | – |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  |  |
|  |  | Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |
| Всего по программе, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323705,9 |  |  | 317905,9 |  | 1875,0 |  | 3925,0 |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1875,0 |  |  | 1875,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 830,9 |  |  | 330,9 |  | 225,0 |  | 275,0 |  |  |  |
| средства бюджета поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  | 550,0 |  | 50,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320400,0 |  |  | 315700,0 |  | 1100,0 |  | 3600,0 |  |  |  |
| Всего за годы реализации программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323705,9 |  |  | 317905,9 |  | 1875,0 |  | 3925,0 |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации района							Т.А. Шишкина